|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | BITÁCORA DE OBRA | | | | | | | | |
|  |
|  |
| CONSTRUCCIONES ROBLES | | | | FOLIO: | | | | |  |
| HOJA PORTADA | | | | |  |
| DATOS DE LA OBRA | | | | | | | | | |  |
|  |
| NOMBRE: | | Construcción de Plaza Florentina | | | | | | | |  |
| LOCALIZACIÓN: | | Boulevard de la Revolución km 200. Santa Verona, Verona. | | | | | | | |  |
| No. DE CONTRATO: | | 36728761 | | | | | | | |  |
| No. DE OBRA: | | 00987665024763 | | | | | | | |  |
| FECHA DE INICIO: | | PROGRAMADA: 17/11/2020 | | | REAL: | | | 17/11/2020 | |  |
| FECHA DE CONCLUSIÓN: | | PROGRAMADA: 24/03/2021 | | | REAL: | | | 30/03/2021 | |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | | | | | | | |  |
|  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | CONSTRUCCIONES ROBLES | | | | | | | |  |
| DOMICILIO: | | Avenida de las rosas #83 | | | | | | | |  |
| TELÉFONOS: | | 667-33-64-233 | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| RESPONSABLES EN LA OBRA | | | | | | | | | |  |
|  |
| DEL CONTRATISTA: | | | | DEL CLIENTE O COMPAÑÍA: | | | | | |  |
| Ernesto Velazques de la Fuente  Superintendente | | | | Alberto Gonzalez  Cliente | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | | |  |
| QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA. | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANOTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| No. DE CONTRATO: | | 36728761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| FOLIO: | | 0001A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 001 | 17/11/2020 | Apertura | Se da por iniciada la obra. Se cuentan 25 elementos que forman parte del equipo de la constructora. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| 002 | 18/11/2020 | Llegada de material | Llega material de construcción. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| 003 | 27/12/2020 |  | Se detecta en la zona oeste del terreno una irregularidad que debe ser tratada con taladro neumático. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ///////// | ///////////// | //////////////// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| ///////// | //////////// | //////////////// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | //////////////// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | //////////////// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | //////////////// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///////////////////// |  |
| REVISIÓN DE ANOTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Ernesto Velazques de la Fuente  Superintendente | | | | | | | Alberto Gonzalez  Cliente | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | | | | NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANOTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| No. DE CONTRATO: | | 36728761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| FOLIO: | | 0002A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| 004 | 30/03/2020 | Cierre | Se entrega la obra de “Plaza Florentina” terminada. Se han cumplido todas las consignas hechas a la firma del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| ///////// | ///////////// | //////////////// | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  | |
| REVISIÓN DE ANOTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| Ernesto Velazques de la Fuente  Superintendente | | | | | | | | Alberto Gonzalez  Cliente | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | | | | | NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | | | | | | | | | | | | | |  | |