|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | BITÁCORA DE OBRA |
|  |
|  |
| CONSTRUCCIONES ROBLES | FOLIO: |  |
| HOJA PORTADA |  |
| DATOS DE LA OBRA |  |
|  |
| NOMBRE: | Construcción de Plaza Florentina  |  |
| LOCALIZACIÓN: | Boulevard de la Revolución km 200. Santa Verona, Verona.  |  |
| No. DE CONTRATO: |  36728761 |  |
| No. DE OBRA: | 00987665024763 |  |
| FECHA DE INICIO: |  PROGRAMADA: 17/11/2020 | REAL: | 17/11/2020 |  |
| FECHA DE CONCLUSIÓN: | PROGRAMADA: 24/03/2021 | REAL: | 30/03/2021 |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA |  |
|  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | CONSTRUCCIONES ROBLES |  |
| DOMICILIO: | Avenida de las rosas #83  |  |
| TELÉFONOS: | 667-33-64-233  |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
| RESPONSABLES EN LA OBRA |  |
|  |
| DEL CONTRATISTA: | DEL CLIENTE O COMPAÑÍA: |  |
| Ernesto Velazques de la FuenteSuperintendente |  Alberto GonzalezCliente |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |
| QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA. |  |
|  |

|  |
| --- |
| ANOTACIONES |
|  |
| No. DE CONTRATO: | 36728761  |  |
| FOLIO: | 0001A  |  |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |  |
|  |
|  001 | 17/11/2020  |  Apertura | Se da por iniciada la obra. Se cuentan 25 elementos que forman parte del equipo de la constructora. |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  002 | 18/11/2020  | Llegada de material  | Llega material de construcción.  |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  003 |  27/12/2020 |  | Se detecta en la zona oeste del terreno una irregularidad que debe ser tratada con taladro neumático. |  |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  ///////// | ///////////// | ////////////////  | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  |
|  ///////// | ///////////// | ////////////////  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  ///////// | ////////////  | ////////////////  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  ///////// | ///////////// | ////////////////  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  ///////// | ///////////// | ////////////////  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
|  ///////// | ///////////// | ////////////////  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ///////////////////// |  |
| REVISIÓN DE ANOTACIONES |  |
|  |
| Ernesto Velazques de la FuenteSuperintendente | Alberto GonzalezCliente |  |
|  |
|  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |

|  |
| --- |
| ANOTACIONES |
|  |
| No. DE CONTRATO: | 36728761   |  |
| FOLIO: | 0002A  |  |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |  |
|  |
|  004 | 30/03/2020  |  Cierre | Se entrega la obra de “Plaza Florentina” terminada. Se han cumplido todas las consignas hechas a la firma del contrato. |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| ///////// | ///////////// | ////////////////  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ///////////////////// |  |
| REVISIÓN DE ANOTACIONES |  |
|  |
|  Ernesto Velazques de la FuenteSuperintendente |  Alberto GonzalezCliente |  |
|  |
|  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  |